|  |
| --- |
| **2023 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება** |
| **საფუძვლი** | **სამუშაოს დასახელება** | **ხელშ.მთლიანი თანხა** | **სტატუსი შესყიდვების სააგენტოში** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სახელმწიფო** |
| ხელშეკრულება #: 283; თარიღი: 27/12/2022 | დმანისი-გომარეთი-ბედიანის გზაზე "მე მიყვარს დმანისი"-ს წარწერის მოწყობის სამუშაოები | 42 784,54 | დასრულდა | 42 158,28 | 42 158,28 |  |
| ხელშეკრულება #: 17; თარიღი: 09/01/2023 | სოფ. ლოქჭანდარსი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 74 720,36 | დასრულდა | 74 656,47 | 74 656,47 |  |
| ხელშეკრულება #: 236; თარიღი: 06/10/2022 | სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია | 765901,7 | მიმდინარე | 330382,21 | 23,068.06 | 307314.15 |
| ხელშეკრულება #: 52; თარიღი: 14/03/2022 | ქ. დმანისში შიდა გზების და გზებზე რიცხული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 981 167,78 | მიმდინარე | 134472,95 | 11 757,47 | 122715.48 |
| ხელშეკრულება #: 115; თარიღი: 15/06/2022 | სოფ. ვარდისუბნიდან სოფ. მაშავერამდე ქვეითად მოსიარულეთა გზის მოწყობა | 87 358,19 | დასრულდა | 29 779,54 | 29 779,54 |  |
| ხელშეკრულება #: 19; თარიღი: 11/01/2023 | სოფ. გომარეთში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | 350 888,88 | დასრულდა | 218 115,62 | 60 755,54 | 157 360,08 |
| ხელშეკრულება #: 246; თარიღი: 20/10/2022 | სოფ ბოსლებში სკვერის მოწყობა | 509 506,29 | დასრულდა | 351 710,79 | 42 302,79 | 309 408,00 |
| ხელშეკრულება #: 219; თარიღი: 12/09/2022 | დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: უსეინქენდი, პირველი სალამალეიქი, მეორე სალამალეიქი და მამიშლარის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 484 838,20 | დასრულდა | 481 081,18 | 183 788,18 | 297 293,00 |
| ხელშეკრულება #: 201; თარიღი: 29/08/2022 | ქ. დმანისში არსებული მონუმენტის რეაბილიტაცია | 361 385,57 | დასრულდა | 185478,12 | 185478,12 |  |
| ხელშეკრულება #: 266; თარიღი: 17/11/2022 | სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობა | 1 579 570,93 | მიმდინარე | 464022,14 |  | 464022,14 |
| ხელშეკრულება #: 86; თარიღი: 19/04/2022 | სოფ. კამარლოში წყლის რეზერვუარის მშენებლობის სამუშაოები | 287 056,66 | დასრულდა | 279 880,25 | 279 880,25 |  |
| ხელშეკრულება #: 170; თარიღი: 15/08/2022 | სოფ მაშავერეში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე გზის რეაბილიტაცია | 349 772,79 | დასრულდა | 193 281,56 | 6 905,84 | 186 375,72 |
| ხელშეკრულება #: 157; თარიღი: 03/08/2022 | სოფ. ირგანჩაიში ადმინისტრაციული შენობის, სამეიცინო ამბულატორიის და სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა | 946 969,64 | მიმდინარე | 235023,25 | 235023,25 |  |
| ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 11/10/2021 | სოფ.ირგანჩაიში რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 202 295,98 | დასრულდა | 36 844,75 | 36 844,75 |  |
| ხელშეკრულება #: 40; თარიღი: 17/02/2023 | დმანისის მუნიციპალიტატში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა(მიმდინარე წლის ხარჯი) | 350 000,00 | მიმდინარე | 348317,64 | 348317,64 |  |
| ხელშეკრულება #: 155; თარიღი: 01/08/2022 | ქ.დმანისში წმ. ნინოს ქუჩა #35-ში მდებარე სკვერის მოწყობა. | 389 657,67 | დასრულდა | 33 014,80 | 33 014,80 |  |
| ხელშეკრულება #: 249; თარიღი: 24/10/2022 | ქ. დმანისში, სოფ. ამამლოში და სოფ. ზემო კარაბულახში სკვერების მოწყობა | 395 772,91 | დასრულდა | 39 582,32 | 39 582,32 |  |
| ხელშეკრულება #: 240; თარიღი: 07/10/2022 | ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | 1 654 725,00 | მიმდინარე | 549979,9 | 55,756.15 | 494223,75 |
| ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 17/10/2022 | სოფ. იფნარში ჭაბურღილის და წყლის რეზერვუსრის მშენებლობა | 844 411,00 | მიმდინარე | 545104,08 | 17,622.42 | 527481.66 |
| ხელშეკრულება #: 54; თარიღი: 16/03/2023 | ქ. დმანისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მდებარე სარიტუალო დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია | 72 165,57 | დასრულდა | 72 165,57 | 28 016,57 |  |
| ხელშეკრულება #: 72; თარიღი: 13/04/2023 | ქ. დმანისში მერიის ბალანსზე რიცხული ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია | 124 028,41 | მიმდინარე | 110628,15 | 110628,15 |  |
| ხელშეკრულება #: 83; თარიღი: 03/05/2023 | ქ. დმანისის შემოსასვლელში სასაფლაოს შემოღობვა | 22 758,00 | დასრულდა | 21 681,15 | 21 681,15 |  |
| ხელშეკრულება #: 95; თარიღი: 17/05/2023 | ქ. დმანისში წმ. ნინოს #41-ში მდებარე მერიის ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი | 257 915,14 | დასრულდა | 257915,14 | 257915,14 |  |
| ხელშეკრულება #: 126; თარიღი: 01/06/2023 | ქ. დმანისის შემოსასვლელში გმირი დედის ძეგლისა და კედლის რეაბილიტაცია | 39 147,71 | მდასრულდა | 39041,37 | 39041,37 |  |
| ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 30/05/2023 | ნარჩენების შემგროვებელი ავტომობილის შეძენა | 364 620,00 | მიმდინარე | 244408 | 244408 |  |
| ხელშეკრულება #: 133; თარიღი: 06/06/2023 | სოფ. განთიადიდან ქ. დმანისამდე გარე განათების მოწყობა | 66191,97 | დასრულდა | 62790,61 | 62790,61 |  |
| ხელშეკრულება #: 134; თარიღი: 08/06/2023 | 3 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა | 1 030 500,00 | მიმდინარე | 412 200,00 | 137 400,00 | 274 800,00 |
| ხელშეკრულება #: 139; თარიღი: 09/06/2023 | სოფ.განთიადში ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის სამუშაოები | 39 184,64 | დასრულდა | 39,184.64 | 39,184.64 |  |
| ხელშეკრულება #: 158; თარიღი: 04/07/2023 | სოფ. ქციიაში ბეტონის გზის მოწყობა | 35 410,00 | მიმდინარე | 0,00 |  |  |
| ხელშეკრულება #: 166; თარიღი: 11/07/2023 | ქ. დმანისის შემოსასვლელში სადროშის მოწყობა | 81 325,04 | დასრულდა | 78,790.61 | 78,790.61 |  |
| ხელშეკრულება #: 163; თარიღი: 06/07/2023 | ქ დმანისში, 9 აპრილის ქ.N167-ში მდებარე დმანისის სერვისჯგუფის შენობის რეაბილიტაცია | 711 038,04 | მიმდინარე | 516115.05 | 308742.05 | 207373.00 |
| ხელშეკრულება #: 190; თარიღი: 04/08/2023 | მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 66919,49 | დასრულდა | 62560,19 | 62560,19 |  |
| ხელშეკრულება #: 187; თარიღი: 04/08/2023 | მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 78 776,64 | დასრულდა | 77890,47 | 73943,95 |  |
| ხელშეკრულება #: 197; თარიღი: 11/08/2023 | მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 89238,84 | დასრულდა | 89238,84 | 89238,84 |  |
| ხელშეკრულება #: 191; თარიღი: 07/08/2023 | სოფ კიზილაჯლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 415 000,00 | მიმდინარე | 232270,83 | 218807.11 | 13463.72 |
| ხელშეკრულება #: 206; თარიღი: 18/08/2023 | დმანისის მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი რეკონსტრუქციის რეაბილიტაცია | 102 883,00 | მიმდინარე | 52106,83 | 52106,83 |  |
| ხელშეკრულება #: 207; თარიღი: 25/08/2023 | ქ,დმანისში მედიათეკასთან მისასვლელი გზის და კოსტავას ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 57 751,83 | დასრულდა | 55334,3 | 55334,3 |  |
| ხელშეკრულება #: 214; თარიღი: 01/09/2023 | ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მედეათეკასთან სამანქანო გზის მოწყობის სამუშაოები | 198 197,64 | მიმდინარე | 0,00 |  |  |
| ხელშეკრულება #: 242; თარიღი: 05/10/2023 | სოფ. ზემო ოროზმანში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 240020,69 | დასრულდა | 239785,2 | 239785,2 |  |
| ხელშეკრულება #: 236; თარიღი: 29/09/2023 | ნარჩენების შემგროვებელი ავტომობილის შეძენა | 430 630,00 | მიმდინარე | 172252 | 172252 |  |
| ხელშეკრულება #: 247; თარიღი: 10/10/2023 | სოფ. განთიადში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია | 582 703,00 | მიმდინარე | 116540,6 | 116540,6 |  |
| ხელშეკრულება #: 259; თარიღი: 26/10/2023 | სოფელ ვაკეში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 559 900,00 | მიმდინარე | 152 664,18 |  | 152 664,18 |
| ხელშეკრულება #: 258; თარიღი: 26/10/2023 | ქ.დმანისში ვ.გორგასლის ქ. და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 1 088 903,00 | მიმდინარე | 295 201,57 |  | 295 201,57 |
| ხელშეკრულება #: 267; თარიღი: 08/11/2023 | სოფ. მაშავერაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 1 686 750,00 | მიმდინარე | 337 350,00 |  | 337 350,00 |
| ხელშეკრულება #: 280; თარიღი: 05/12/2023 | სოფ. ამამლოსი სტადიონის შემოღობვა | 5 298,00 | დასრულებული | 5 298,00 | 5 298,00 |  |
| ხელშეკრულება #: 287; თარიღი: 18/12/2023 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუცა #34-ში მდებარე ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია | 176 719,00 | მიმდინარე | 35 343,00 | 35 343,00 |  |
| ხელშეკრულება #: 263; თარიღი: 02/11/2023 | სოფ. გუგუთში შიდა გზაზე რიცხული გზის საყრდენი კედლის მოწყობა | 7 607,76 | დასრულებული | 7 386,17 | 7 386,17 |  |