|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება | | | | | | | |
| **გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| N  N | პროექტის  დასახელება | ხელშეკრულება | | 2022 წლის ფაქტი | | | შენიშნა |
| N თარიღი | თანხა | სულ | ადგილ. ბიუჯეტი | ტრანსფერი (გრანტი) |
| 1 | სოფ. ვარდისუბნიდან  სოფ. მაშავერის მიმართულებით საცალ- ფეხო ბილიკის მოწყობა | 115  15.06.2022 | 81669 | 81669 | 81669 |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. საკირეში შადა გზის რეაბილიტაცია | 116  15.06.2022 | 87079 | 87079 | 87079 |  | დასრულდა |
| 3 | ამამლოს სანიაღვრე არხების და სოფ. გომარეთის შიდა გზის რეაბილიტაცი | 144  19.07.2022 | 94265 | 91146 | 3245 | 87901 | 2023 წელს მიმდინარეობს სამუშაოები |
| 4 | სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვების, საგზაო სარკეების და რკინის პარაპეტების მოწყობა | 29  02.03.2021 | 15000 | 14097 | 14897 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფ. მაშავერაში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე გზის რეაბილიტაცია | 170  15.08.2022 | 349773 | 151156 | 5247 | 145909 | მიმდინარე |
| 6 | ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია | 240  07.10.2022 | 1654725 | 531034 | 132015 | 399019 | მიმდინარე |
| 7 | ქ. დმანისშ შიდა გზების და სანიაღვრე არხების მოწყობა | 52  14.03.2022 | 1176960 | 781596 | 182954 | 598642 | მიმდინარე |
| 8 | სოფ. გომარეთში შიდა ქუჩის რეაბილიტაცია | 144  19.07.2022 | 694978 | 663413 | 21360 | 642053 | დასრულდა |
|  | სულ გზები |  | 4154449 | 2401989 | 528464 | 1873524 |  |
| **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცი** | | | | | | | |
| 1 | სოფ. განთიადის სამუსიკო სკოლის ოთახების | 67  23.03.2022 | 65862 | 64215 | 64215 |  | დასრულდა |
|  | რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |
| 2 | წმინდა ნინოს ჩიხი N1 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია | 114  13.06.2022 | 91960 | 91959 | 91959 |  | დასრულდა |
| 3 | ქ. დმანისში წმ. ნინოს ქ. N58-ში მდებარე სარეპეტიციო დარბაზის რეაბილიტაცია | 95  13.03.2022 | 73960 | 73960 | 73960 |  | დასრულდა |
| 4 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ს რიტუალების სახლის გაზიფიცირების სამუშაოების მოწყობა | 145  19.07.2022 | 34011 | 34010 | 34010 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფ. ირგანჩაიში სარიტუალო დაებაზი მშენებლობა | 157  03.08.2022 | 946998 | 383029 | 383029 |  | მიმდინარე |
| 6 | საბავშო ბაღებისთვის  გენერატორების მშენებლობა | 109  06.06.2022 | 60358 | 60358 | 60358 |  | დასრულდა |
| 7 | სოფ. გოდაგდაგში სარიტუალო დარბაზი რეაბილიტაცია | 114  11.05.2020 | 36805 | 16418 | 16418 |  | შეწყდა |
| 8 | სოფ. ზემო ოროზმა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | 96  07.04.2020 | 145797 | 118686 | 118686 |  | შეწყდა |
| 9 | საცხოვრებელი კორპუსის სამხედრო აღრიცხვის სოფ. განთიადში საბავშო ბაღის თოვლოისგან და ქარისგან დაზიანებული სახურავის რეაბილ. | 221  16.09.2022 | 11985 | 11985 | 11985 |  | დასრულდა |
| 10 | სარკინეთის საბავშო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია | 164  06.09.2021 | 437548 | 434242 | 56648 | 377594 | დასრულდა |
| 11 | ქ. დმანისში N3 საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია | 143  22.07.2021 | 797920 | 786840 | 44499 | 742341 | დასრულდა |
| 12 | სოფ. გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობა | 266  17.11.2022 | 1636824 | 473000 | 23650 | 449350 | მიმდინარე |
| 13 | სოფ. გომარეთის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია | 39  24.03.2021 | 399991 | 39109 | 13557 | 25552 | მიმდინარე |
| 14 | მთისძირის კორპუს. სახურავის და დაგარახლოს რიტუალების სახურავის რეაბილიტაცია | 147  20.07.2022 | 156900 | 156900 | 0 | 156900 |  |
|  | სულ ბინათმშენებ. |  | 4896919 | 2744711 | 992974 | 1751737 |  |
| **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| 1 | სოფ. დიდ დმანისში გადასახედის მოწყობ | 77  11.04.2022 | 50077 | 48492 | 48492 |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. ტნუსში მისი სტადიონის რეაბილიტაცია | 74  07.04.2022 | 81689 | 79187 | 79187 |  | დასრულდა |
| 3 | სოფ. განთიადში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 97  18.05.2022 | 50169 | 50168 | 50168 |  | დასრულდა |
| 4 | სოფ. საფარლოში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 76  08.04.2022 | 135978 | 132578 | 132578 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფ. განთიადში ნაგზაურთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა | 91  29.04.2022 | 17598 | 17157 | 17157 |  | დასრულდა |
| 6 | ქ. დმანისში არსებული მონომეტის რეაბილიტაცია | 201  29.08.2022 | 346371 | 173019 | 173019 |  | მიმდინარე |
| 7 | ლუკუმის მთაზე საპიკნიკე სივრცის მოწყობა | 118  23.06.2022 | 63455 | 54760 | 54760 |  | დასრულდა |
| 8 | ქ. დმანისში წმ. ნინოს ქუჩა N35-ში სკვერის მოწყობა | 155  01.08.2022 | 392735 | 356643 | 356643 |  | მიმდინარე |
| 9 | კამერების და მისი თანმდევი მომსახურ შეძენა | 172  18.08.2022 | 185890 | 185890 | 185890 |  | დასრულდა |
| 10 | ქ. დმანისში გორგას ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | 249  24.10.2022 | 144387 | 144309 | 144309 |  | დასრულდა |
| 11 | სოფ. ზემო კარაბულა სკვერისა და სპორტული მოედნის მოწყობა | 249  24.10.2022 | 104188 | 101936 | 101936 |  | დასრულდა |
| 12 | სოფ. ამამლოს სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა | 249  24.10.2022 | 147276 | 147169 | 147169 |  | დასრულდა |
| 13 | სოფ. იგრანჩაის სკვერისა და სპორტული მოედნის მოწყობა | 178  29.09,2021 | 183392 | 183391 | 183391 |  | დასრულდა |
| 14 | ქ. დმანისში 26 მაისი ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტ. | 192  19.10.2021 | 91315 | 91312 | 91312 |  | დასრულდა |
| 15 | ქ. დმანისში ავტოსად ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 140  13.07.2022 | 81669 | 81145 | 81145 |  | დასრულდა |
| 16 | ქ. დმანისი 111 ჩიხი N4ა სკვერის რეაბილიტაცია | 187  11.10.2022 | 247245 | 244788 | 244788 |  | დასრულდა |
| 17 | დ.დმანისი-ბედიანი გზის 0 კმ-ზე „მე მიყვარს დმანისი“ წარწერის მოწყობის სამუშაოები | 283  27.12.2022 | 43333 |  |  |  | მიმდინარე |
| 18 | სოფ. ბოსლების სკვერის მოწყობა | 246  20.10.2022 | 554456 | 157796 | 37572 | 120224 | მიმდინარე |
| 19 | ქ.დმანისში წმ.ნინო ქუჩის მიმდებარედ სკვერების,შადრევნის და „თავისუფლების ხეივნის“ რეაბილიტ. | 127  21.07.2021 | 1912279 | 1911769 | 1911769 |  | დასრულდა |
| 20 | საზედამხედველო მომსახურება | 153  09.08.2021 | 21016 | 21010 | 21010 |  | დასრულდა |
|  | სულ კეთილმოწყობა |  | 48545318 | 4182519 | 4062295 | 120224 | მიმდინარე |
| **გარე განათების მოწყობის სამუშაოები** | | | | | | | |
| 1 | სოფ. გუგუთის გარე განათების მოწყობა | 79  12.04.2022 | 64580 | 64580 | 64580 |  | დასრულდა |
| 2 | ქ. დმანისში წმ. ნინოს ქუჩის და 9 აპრილის ქუჩის ნაწილის გარე განათების მოწყობა | 117  16.06.2022 | 478539 | 468827 | 468827 |  | დასრულდა |
|  | სულ გარე განათება |  | 543119 | 533407 | 533407 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | |
| 1 | | სოფელ კამარლოში ახალი რეზერვუარის მშენებლობა | 86  19.04.2022 | 284616 | 84000 | | 84000 |  | მიმდინარე |
| 2 | | წყაროებიდან წყლის მიწოდება ლოქჭან-დარის საზღვ. | 17  09.01,2021 | 78000 | 0 | | 0 |  | მიმდინარე |
| 3 | | სოფ.ირგანჩაის სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარი | 188  11.10.2021 | 102500 | 42623 | | 42623 |  | მიმდინარე |
| 4 | | მელიორაციისათვის სარწყავი ჰიდრანტების შეძენა | 93  06.05.2022 | 31252 | 31252 | | 31252 |  | დასრულდა |
| 5 | | სოფ. კიზაჯლოში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და წყალსადენის რეაბილიტაცია | 141  13.07.2022 | 499999 | 215521 | | 40653 | 174848 | მიმდინარე |
| 6 | | სოფ. დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია | 236  06.10.2022 | 448929 | 345190 | | 17308 | 327882 | მიმდინარე |
| 7 | | სოფ. იფნარის წყლის სისტემის მაგისტრა. ხაზის, ახალი რეზერვის, შიდა ქსელის და ჭაბურღილის რეაბილიტაცია | 244  17.10.2022 | 437518 | 253324 | | 59429 | 193895 | მიმდინარე |
| 8 | | ქვ. კარაბულახის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილ. | 155  16.08.2021 | 519999 | 477478 | | 23874 | 453604 | დასრულდა |
| 9 | | ახალი გოდაგდაგის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილ. | 154  16.08.2021 | 403900 | 354590 | | 18184 | 336406 | დასრულდა |
|  | სულ წყლები | |  | 2806713 | | 1803978 | 317343 | 1486635 |  |